大夏窗业工程所需材料管理方法

| 工程所需型材 | 工程所需五金件 | 工程所需工具 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程所需型材要按生产技术部下发的优化下料单领取，如有在下料、制作过程中下错、焊错要报生产技术部，填写事故单后，从新领取型材。所造成的损失由责任人按型材的成本价处理。 | 工程所需五金件，要按照生产技术部设计图纸所需要五金件的数量报计划，由销售部购进、入库后再由车间库房领出，按照制定数量发放，材料损耗规定如下： - 钉弹按标准数量增加15%。 - 自攻丝按标准数量增加5% - 五金件按实际数量领取，在领取中应注意检验配件质量，发现问题退还给领料员，在使用中如有损坏、丢失要按五金件的原价赔偿。 | 车间制作、工地安装所需工具按组分配，统一由领料员管理年初发放，年终收回其中工具包括： 1、常用工具如下： 射钉枪、手电钻、冲击钻、石材切割机、测量仪、发泡枪、锯弓、手钳、手锤、扳子、要按照规定以旧换新。 2、消耗工具如下： 扁铲、钻头、枇杆、 螺丝刀、打胶抢、要按照规定以旧换新。 3、个人工具： 3米盒尺，每人一把如有损坏、丢失自负。 4、以上工具如有丢失由责任人按价赔偿。 |  |

制表：赵 旭     审核：         审批：

工序划分及辅材定额明细表

| 工 序 | 工 序 内 容 |  |  |  | 材料损耗定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推拉窗 | 固定窗 | 平开窗 | 隐形纱窗 | 材料损耗 |  |
| 安 装 | 1. 卸车 2. 拼接 3. 框安装 4. 亮玻璃 5. 上扇 6. 上半圆锁或内置扣手 7. 上纱扇 8. 塑窗清洁 9. 竣工验收 | - 卸车 - 拼接 - 框安装 - 玻璃安装 - 塑窗清洁 - 竣工验收 | - 卸车 - 拼接 - 框安装 - 亮玻安装 - 执手安装 - 调整扇 - 塑窗清洁 - 竣工验收 | - 卸车 - 纱罩安装 - 风槽安装 - 垫底安装 - 拉梁安装 - 调整 - 竣工验收 | - 单玻、中空玻璃损耗均率为2%。 2.损耗率按每平方米计算。 | 1、 因五金配件等材料不能及时到位所造成的工序延误。待材料到位后顺延到那道工序由那到工序负责完成。 2、 在工程中造成损失在规定损耗以外的，由造成方负责赔偿，包括材料费、人员工资、运输费等其他费用。 3、质检穿插于各工序中进行自检、互检、专检。 |
| 制 做 | - 原材料卸车 - 框下料 - 中梃下料 - 扇下料 - 纱扇下料 - 钢衬下料 - 铣出水槽 - 铣内置扣手或锁孔槽 - 铆框钢衬 - 铆中梃钢衬 - 铆扇钢衬 - 铆纱扇钢衬 - 穿皮条 - 穿毛条 - 框焊接 - 扇焊接 - 纱扇焊接 - 框清角 - 扇清角 - 纱扇清角 - 压条下料 - 穿压条皮条 - 封边下料 - 封边开槽 - 穿封边毛条 - 装扇玻璃 - 纱扇压纱 - 装铝滑轨 - 上连接件 - 下拼接条 - 打包装 - 装车 | - 原材料卸车 - 框下料 - 中梃下料 - 穿皮条 - 钢衬下料 - 铆框钢衬 - 铆中梃钢衬 - 框焊接 - 中梃焊接 - 清角 - 下压条 - 穿压条皮条 - 上连接件 - 下拼接条 - 打包装 - 装车 | - 原材料卸车 - 框下料 - 中梃下料 - 扇下料 - 铣传动器槽孔 - 铣出水槽 - 钢衬下料 - 铆框钢衬 - 铆中梃钢衬 - 铆扇钢衬 - 框焊接 - 扇焊接 - 框清角 - 扇清角 - 压皮条 - 上五金件 - 压条下料 - 穿压条皮条 - 装扇玻璃 - 上连接件 - 下拼接条 - 打包装 - 装车 | - 原材料卸车 - 纱罩下料 - 风槽下料 - 垫底下料 - 弹簧护管下料 - 弹簧下料 - 拉梁下料 - 裁纱 - 穿毛条 - 穿毛刷 - 压纱条下料 - 组装 - 打包装 - 装车 | - 单玻、中空玻璃损耗率均为2%。 2. 损耗率按每平方米计算。 |  |

表格设计：陈新元      制表：赵 旭       审核：              审批：